Приложение к постановлению администрации города

от 11.07.2014 № 4398

«Утверждена

постановлением администрации города

от 19.11.2013 № 10478 »

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения стандарта деятельности администрации города

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории города Астрахани

| № | Наименование требования Стандарта деятельности администрации города по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории города Астрахани (далее - Стандарт) | Ответственный за исполнение требования Стандарта |
| --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Разработка и утверждение инвестиционной стратегии города (далее – Стратегия) | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани 8 8512 24-49-77 Организация - победитель конкурсного отбора |
| 1.1. | Разработка технического задания на выполнение работ по разработке Стратегии согласно требованиям Стандарта | Техническое задание на выполнение работ по разработке Стратегии | 05.2014 | 06.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани 8 8512 24-49-77 |
| 1.2. | Организация и проведение конкурсного отбора на выполнение работ по разработке Стратегии | Выбор компании-исполнителя | 06.2014 | 08.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани 8 8512 24-49-77 |
| 1.3. | Выполнение работ по разработке Стратегии | Проект Стратегии | 08.2014 | 11.2014 | Организация - победитель конкурсного отбора |
| 1.4. | Принятие нормативно-правового акта об утверждении и публикации Стратегии | Утверждение и опубликование нормативно-правового акта | 11.2014 | 12.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани 8 8512 24-49-77 Управление информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани 8 8512 24-05-03 |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  | Экспертная группа |
| 2. | Формирование и ведение Плана развития объектов инфраструктуры в городе, необходимой для инвесторов в ходе реализации инвестиционных намерений (далее – План развития инфраструктуры) | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани, 8 8512 25-10-15 Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, 8 8512 51-45-33 Управление по капитальному строительству градостроительной, строительной и жилищной политике, 8 8512 31-79-99 |
| 2.1. | Формирование Плана развития объектов инфраструктуры (инженерной, транспортной, дорожной, социальной и пр.) с указанием источника информации по каждому объекту, а также период строительства и планируемые даты введения новых объектов инфраструктуры | План развития объектов инфраструктуры на 2014-2018гг. | 11.2013 | 12.2013 | Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, 8 8512 51-45-33 Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани, 8 8512 25-10-15 Управление по капитальному строительству градостроительной, строительной и жилищной политике, 8 8512 31-79-99 |
| 2.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  | Экспертная группа |
| 3. | Разработка интерактивного инвестиционного паспорта города в виде двуязычного интернет - портала об инвестиционной деятельности, содержащего единую базу инвестиционных площадок, предложений и проектов города | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 Организация - победитель конкурсного отбора |
| 3.1. | Формирование единой базы инвестиционных площадок, предложений и проектов города (сбор и систематизация информации для включения в интерактивный инвестиционный паспорт города) | Рабочие материалы | 12.2013 | 01.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, 8 8512 51-45-33 Управление муниципального имущества администрации города Астрахани, 8 8512 44-75-91 Организация - победитель конкурсного отбора |
| 3.2. | Разработка технического задания на выполнение работ по разработке интерактивного инвестиционного паспорта города в виде двуязычного интернет - портала об инвестиционной деятельности, содержащего единую базу инвестиционных площадок, предложений и проектов города | Техническое задание на выполнение работ по разработке интерактивного инвестиционного паспорта города | 05.2014 | 07.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 3.3. | Организация и проведение конкурсного отбора на выполнение работ по разработке интерактивного инвестиционного паспорта города в виде двуязычного интернет - портала об инвестиционной деятельности, содержащего единую базу инвестиционных площадок, предложений и проектов города | Выбор компании-исполнителя | 07.2014 | 09.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 3.4. | Выполнение работ по разработке интерактивного инвестиционного паспорта города в виде двуязычного интернет - портала об инвестиционной деятельности, содержащего единую базу инвестиционных площадок, предложений и проектов города | Интерактивный инвестиционный паспорт города | 09.2014 | 11.2014 | Организация - победитель конкурсного отбора |
| 3.5. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  | Экспертная группа |
| 4. | Формирование и ведение Перечня муниципальных земель и имущества города, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения инвестиционных объектов | Управление муниципального имущества администрации города Астрахани, 8 8512 44-75-91 Управление муниципального контроля администрации города, 8 8512 24-20-33 Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, 8 8512 51-45-33 |
| 4.1. | Формирование Перечня муниципальных земель города, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения инвестиционных объектов с указанием возможного вида использования земельных участков в соответствии с Правилами землепользования и застройки | Перечень муниципальных земель в электронном виде | 11.2013 | 12.2013 | Управление муниципального имущества администрации города Астрахани, 8 8512 44-75-91 Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, 8 8512 51-45-33 Управление муниципального контроля администрации города , 8 8512 24-20-33 |
| 4.1.1. | Определение наличия объектов инженерной, дорожной, транспортной инфраструктуры на инвентаризованных земельных участках | Перечень муниципальных земель с указанием наличия объектов инженерной, дорожной, транспортной, социальной инфраструктуры | 11.2013 | 12.2013 | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани , 8 8512 25-10-15 Управление по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани, 8 8512 51-45-33 |
| 4.2. | Формирование Перечня муниципального имущества города, предлагаемого потенциальным инвесторам для размещения инвестиционных объектов с указанием площади, месторасположения, обременений и пр. | Перечень муниципального имущества в электронном виде | 11.2013 | 12.2013 | Управление муниципального имущества администрации города Астрахани, 8 8512 44-75-91 |
| 4.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  | Экспертная группа |
| 5. | Участие сотрудников профильных структурных подразделений администрации города в системе обучения, повышения и оценки компетентности в сфере привлечения инвестиций и работе с инвестором | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 5.1. | Организация обучения сотрудников управления экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города по Президентской программе в рамках государственного плана подготовки управленческих кадров | Образовательная программа | 06.2013 | 06.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 5.2. | Организация обучения и повышения компетентности сотрудников профильных структурных подразделений в сфере привлечения инвестиций и работе с инвестором | Образовательная программа | 09.2013 | 12.2014 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 6. | Создание канала (каналов) прямой связи инвесторов с мэром города в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
|  | Статус: выполнен |  |
| 6.1 | Создание официальных страниц мэра города в социальных сетях (twitter.com, интернет-приемная мэра города на официальном сайте органов местного самоуправления г.Астрахани) | Функционирование официальных страниц мэра города в социальных сетях (twitter.com, интернет-приемная) с указанием ссылок на официальном сайте органов местного самоуправления г.Астрахани |  |  | Управление информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани, 8 8512 24-05-03 Отдел информационных технологий управления контроля и документооборота администрации города Астрахани, 8 8512 24-40-66 |
| 6.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  | Экспертная группа |
| 7. | Подготовка Ежегодного послания мэра города Астрахани «Инвестиционный климат и инвестиционная политика города Астрахани» в рамках ежегодного отчета мэра города о деятельности администрации города | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 7.1. | Сбор и обработка информации в целях подготовки проекта Послания | Рабочие материалы | 12.2014 | 01.2015 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 7.2. | Анализ информации, подготовка материалов и проекта Послания в рамках ежегодного отчета мэра города о деятельности администрации города | Проект Послания | 01.2015 | 02.2015 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 |
| 7.3. | Публичное Послание мэра города на заседании Городской Думы МО «Город Астрахань» | Утверждение решением Городской Думы и публикация в СМИ | 02.2015 | 03.2015 | Управление экономики и предпринимательства, торговли и транспорта администрации города Астрахани, 8 8512 24-49-77 Управление информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани, 8 8512 24-05-03 |