Администрация муниципального образования «Город Астрахань»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2018 года № 472

«О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Астрахань»

от 15.12.2015 № 8676»

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования, повышения транспортной доступности города Астрахани, увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Астрахань», постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 09.06.2015 № 3626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 26.02.2016 № 1125, от 07.02.2017 № 752, от 09.08.2017 № 4676, распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.05.2015 № 607-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Астрахань» с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.03.2016 № 193-р, от 21.10.2016 № 1534-р, от 14.12.2017 № 2300-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 15.12.2015 № 8676 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» (далее - Постановление) с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 19.01.2016 № 194, от 08.02.2016 № 735, от 01.03.2016 № 1189, от 12.04.2016 № 2402, от 12.05.2016 № 3103, от 14.07.2016 № 4640, от 02.09.2016 № 5859, от 30.11.2016 № 8213, от 26.12.2016 № 8785, от 08.02.2017 № 776, от 21.02.2017 № 1150, от 05.04.2017 № 1971, от 21.07.2017 № 4304, от 07.11.2017 № 5822, от 29.12.2017 № 6006, от 27.02.2018 № 142, от 18.05.2018 № 293, от 09.06.2018 № 349, следующие изменения:

1.1. Изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань».

1.2. Приложение 1 «Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань», приложение 2 «Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» к Программе признать утратившими силу.

1.3. Прилагаемое к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» приложение 2 «Перечень программных мероприя­тий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» считать приложением 1 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань».

1.4. Прилагаемое к настоящему постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» приложение 3 «Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» считать приложением 2 к муниципальной программе муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань».

2. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

2.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в средствах массовой информации.

2.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город Астрахань»:

3.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области в установленный законом срок.

3.3. В течение 10 дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

4. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Город Астрахань» вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Город Астрахань» возложить на начальника управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань».

**Глава администрации О.А. Полумордвинов**

Приложение 1 к постановлению администрации

муниципального образования «Город Астрахань»

от 02.08.2018 № 472

Изменения, вносимые в постановление администрации

муниципального образования «Город Астрахань» от 15.12.2015

№ 8676 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования «Город Астрахань»

«Развитие городской транспортной системы

муниципального образования «Город Астрахань»

1. Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам)» паспорта муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в том числе по подпрограммам) | Объем финансирования муниципальной программы составляет 4 678 411 526,96 руб., в том числе:  Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 2 927 965 862,98 руб.,  в том числе по годам:  2016 - 667 178 757,09 руб.;  2017 - 498 504 773,14 руб.;  2018 - 634 750 849,75 руб.;  2019 - 426 764 708,00 руб.;  2020 - 700 766 775,00 руб.  Федеральный бюджет - 832 067 312,03 руб., в том числе по годам:  2016 - 37 776 428,19 руб.;  2017 - 312 500 000,00 руб.;  2018 - 481 790 883,84 руб.  Бюджет Астраханской области - 918 378 351,95 руб., в том числе по годам:  2017 - 313 850 099,00 руб.;  2018 - 340 564 410,95 руб.;  2019 - 118 523 362,00 руб.;  2020 - 145 440 480,00 руб.  В том числе:  - Основное мероприятие 1 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» - 1 629 956 347,12 руб., из них:  Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 248 540 463,28 руб., в том числе по годам:  2017 - 64 064 128,56 руб.;  2018 - 177 040 883,84 руб.;  2019 - 7 435 450,88 руб.  Федеральный бюджет - 794 290 883,84 руб., в том числе по годам:  2017 - 312 500 000,00 руб.;  2018 - 481 790 883,84 руб.  Бюджет Астраханской области - 587 125 000,00 руб., в том числе по годам:  2017 - 282 375 000,00 руб.;  2018 - 304 750 000,00 руб.  - Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» - 2 838 740 219,17 руб., из них: |
|  | Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 2 469 710 439,03 руб., в том числе по годам:  2016 - 597 584 919,69 руб.;  2017 - 382 166 837,31 руб.;  2018 - 409 891 173,91 руб.;  2019 - 399 314 995,12 руб.;  2020 - 680 752 513,00 руб.  Бюджет Астраханской области - 331 253 351,95 руб., в том числе по годам:  2017 - 31 475 099,00 руб.;  2018 - 35 814 410,95 руб.;  2019 - 118 523 362,00 руб.;  2020 - 145 440 480,00 руб.  Федеральный бюджет - 37 776 428,19 руб., в том числе по годам:  2016 - 37 776 428,19 руб.  - Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» - 37 739 239,64 руб., из них:  Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 37 739 239,64 руб., в том числе по годам:  2016 - 6 897 477,24 руб.;  2017 - 6 841 762,40 руб.;  2018 - 8 000 000,00 руб.;  2019 - 8 000 000,00 руб.;  2020 - 8 000 000,00 руб.  - Подпрограмма 3 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» - 137 562 770,43 руб., из них:  Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 137 562 770,43 руб., в том числе по годам:  2016 - 55 915 409,56 руб.;  2017 - 38 524 044,87 руб.;  2018 - 32 910 792,00 руб.;  2019 - 5 106 262,00 руб.;  2020 - 5 106 262,00 руб. |
|  | - Подпрограмма 4 «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» - 27 632 000,00 руб., из них:  Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 27 632 000,00 руб., в том числе по годам:  2017 - 6 908 000,00 руб.;  2018 - 6 908 000,00 руб.;  2019 - 6 908 000,00 руб.;  2020 - 6 908 000,00 руб.  - Ведомственная целевая программа «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» - 6 780 950,60 руб., из них:  Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 6 780 950,60 руб., в том числе по годам:  2016 - 6 780 950,60 руб. |

2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Реализацию мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань», субсидий из бюджета Астраханской области, средств федерального бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы составляет 4 678 411 526,96 руб., из них:

Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 2 927 965 862,98 руб., в том числе по годам:

2016 - 667 178 757,09 руб.;

2017 - 498 504 773,14 руб.;

2018 - 634 750 849,75 руб.;

2019 - 426 764 708,00 руб.;

2020 - 700 766 775,00 руб.

Федеральный бюджет - 832 067 312,03 руб.,

в том числе по годам:

2016 - 37 776 428,19 руб.;

2017 - 312 500 000,00 руб.;

2018 - 481 790 883,84 руб.

Бюджет Астраханской области - 918 378 351,95 руб.,

в том числе по годам:

2017 - 313 850 099,00 руб.;

2018 - 340 564 410,95 руб.;

2019 - 118 523 362,00 руб.;

2020 - 145 440 480,00 руб.

Объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможности соответствующих бюджетов с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы представлено в приложении № 2 к Программе.».

3. Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники  финансирования подпрограммы муниципальной программы | Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 838 740 219,17 руб., из них:  Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» - 2 469 710 439,03 руб.,  в том числе по годам:  2016 - 597 584 919,69 руб.;  2017 - 382 166 837,31 руб.;  2018 - 409 891 173,91 руб.;  2019 - 399 314 995,12 руб.;  2020 - 680 752 513,00 руб.  Бюджет Астраханской области - 331 253 351,95 руб., в том числе по годам:  2017 - 31 475 099,00 руб.;  2018 - 35 814 410,95 руб.;  2019 - 118 523 362,00 руб.;  2020 - 145 440 480,00 руб.  Федеральный бюджет - 37 776 428,19 руб., в том числе по годам:  2016 - 37 776 428,19 руб. |

4. В разделе 5 «Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1» подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» таблицу «Объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

Объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Бюджет муниципального образования «Город Астрахань» | 597 584 919,69 | 382 166 837,31 | 409 891 173,91 | 399 314 995,12 | 680 752 513,00 | 2 469 710 439,03 |
| Бюджет Астраханской области | 0,00 | 31 475 099,00 | 35 814 410,95 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 | 331 253 351,95 |
| Федеральный бюджет | 37 776 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 776 428,19 |

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 02.08.2018 № 472

Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования

«Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы

муниципального образования «Город Астрахань»

Перечень программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов

муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»

«Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Отчетный 2014 год | Текущий 2015 год | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | | Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16) |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 | всего | в том числе на 01.07 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог города Астрахани | % | 50,49 | 50,49 | 50,49 | 50,49 | 48,29 | 50,49 | 43,84 | 48,29 | 43,23 | 43,84 | 43,12 | 43,23 | 43,12 |
| 3 | Задача 1. Устранение перегрузки дорожной сети Астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах Астраханской агломерации (к уровню 2016 г.) | % | x | x | 100 | x | 100 | x | 11,76 | x | 0 | x | x | x | 100 |
| Показатель 2. Доля протяженности дорог Астраханской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Астраханской городской агломерации | % | x | x | 25 | x | 29 | x | 44,19 | x | x | x | x | x | 44,19 |
| 4 | Основное мероприятие 1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | 17,97 | x | 63,216 | x | x | x | x | x | 81,186 |
| 5 | Задача 2. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани | % | 49,51 | 49,51 | 49,51 | 49,51 | 51,71 | 49,51 | 56,16 | 51,71 | 56,77 | 56,16 | 56,88 | 56,77 | 56,88 |
| 6 | Задача 3. Проведение технического обследования городских мостов | Показатель 1. Доля мостов, на которых проведено техническое обследование | % | x | 53,67 | 63,42 | x | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 |
| 7 | Задача 4. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Снижение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов | % | 15 | 15 | 15 | x | 7,5 | x | 7,5 | x | 7,5 | x | 7,5 | x | 45 |
| 8 | Задача 5. Обеспечение потребностей населения перевозками | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах | % | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Задача 6. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем содержания и модернизации ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных | % | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2. Доля модернизированных ЛНС от общего количества ЛНС | % | 5,88 | 23,52 | 45,05 | 45,05 | х | х | х | х | х | х | х | х | 45,05 |
| 10 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Цель 1. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля дорог общего пользования, приведенных в нормативное состояние, от общей протяженности дорог города Астрахани | % | 49,51 | 49,51 | 49,51 | 49,51 | 51,71 | 49,51 | 56,16 | 51,71 | 56,77 | 56,16 | 56,88 | 56,77 | 56,88 |
| 12 | Задача 1.1. Строительство (реконструкция), ремонт (капитальный ремонт, текущий) автомобильных дорог города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. м | 49 052,00 | 65 262,74 | 63 027,23 | 4 202,46 | 178 441,37 | 80 000,00 | 89 667,61 | 45 000,00 | 116 009,95 | 80 000,00 | 122 436,96 | 80 000,00 | 569 583,12 |
| 13 | Мероприятие 1.1.1. Проведение капитального ремонта моста в створе ул. Соликамской через р. Кривая Болда в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемого моста | пог. м | x | x | х | x | 730 | x | x | x | x | x | x | x | 730 |
| 14 | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт путепровода «Вокзальный» в створе ул. Яблочкова в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Показатель 2. Количество оказанных услуг по ведению строительного контроля и авторского надзора | шт. | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 2 |
| 15 | Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт моста в створе ул. Боевой | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | х | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
| Показатель 2. Протяженность ремонтируемого моста | пог. м | x | x | x | x | х | x | x | x | x | x | 230 | x | 230 |
| 16 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт моста «Сапожниковский» в створе ул. Коммунистической | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | х | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
| Показатель 2. Протяженность ремонтируемого моста | пог. м | x | x | х | x | x | x | х | x | x | x | 60,00 | x | 60,00 |
| 17 | Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт моста «Коммерческий» в створе ул. Адмиралтейской | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | х | x | х | x | x | x | 1 | x | 1 |
| Показатель 2. Протяженность ремонтируемого моста | пог. м | x | x | х | x | x | x | х | x | x | x | 50,00 | x | 50,00 |
| 18 | Мероприятие 1.1.6. Капитальный ремонт моста «Прямая Болда» | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | х | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
| 19 | Мероприятие 1.1.7. Капитальный ремонт моста «Милицейский» через пр. Царев в створе ул. Адм. Нахимова в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | х | x | 1 | x | х | x | x | x | 1 |
| Показатель 2. Протяженность ремонтируемого моста | пог. м |  | x | x | x | х | x | x | x | x | x | 196 | x | 196 |
| 20 | Мероприятие 1.1.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. 11-й Красной Армии в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Степень исполнения мероприятий за отчетный период | % | x | 100 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 |
| 21 | Мероприятие 1.1.9. Ремонт асфальтобетонного покрытия городской автомобильной дороги общего пользования местного значения на участке от пл. Заводской до пер. 8-й Сквозной в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Показатель 2. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | 1,475 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,475 |
| 22 | Мероприятие 1.1.10. Ремонт асфальтобетонного покрытия городской автомобильной дороги общего пользования местного значения на участке от ул. Магистральной до Западной объездной трассы в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 23 | Мероприятие 1.1.11. Ремонт проезда по ул. Печенегской, около храма Преображения Господня в Трусовском районе г. Астрахани, 1 этап | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | 0,12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,12 |
| 24 | Мероприятие 1.1.12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Куликова в границах: дом № 79 - дом № 81 в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | 0,26 | x | x | x | x | x | x | x | 0,26 |
| 25 | Мероприятие 1.1.13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. С. Перовской на участке от ул. Студенческой до ул. Никитинский переулок в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Показатель 2. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | 0,425 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,425 |
| 26 | Мероприятие 1.1.14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Б. Хмельницкого от ул. Бэра до ул. Кирова в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Показатель 2. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,436 | x | 0,436 |
| 27 | Мероприятие 1.1.15. Строительство подъездной автодороги от трассы Астрахань - Камызяк до бугра Иван-Макар в с. Карагали Приволжского района Астраханской области (корректировка) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность построенной автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | 3,398 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,398 |
| 28 | Мероприятие 1.1.16. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Каховского в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 2. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | х | x | x | x | 0,39 | x | 0,39 |
| 29 | Мероприятие 1.1.17. Реконструкция ул. Татищева (завершение работ) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,99 |
| Показатель 2. Количество оказанных услуг | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 30 | Мероприятие 1.1.18. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Космонавта В. Комарова в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 31 | Мероприятие 1.1.19. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Владикавказской в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | 0,65 | x | x | x | x | x | x | x | 0,65 |
| 32 | Мероприятие 1.1.20. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Вавилова в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | 0,48 | x | x | x | x | x | x | x | 0,48 |
| 33 | Мероприятие 1.1.21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Щекина в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | 0,40 | x | x | x | x | x | x | x | 0,40 |
| 34 | Мероприятие 1.1.22. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Пушкина до центральных ворот городской клинической больницы № 3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинской, 6-й Бондарной, 7-й Бондарной, 8-й Бондарной в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | 0,83 | x | x | x | х | х | x | x | 0,83 |
| 35 | Мероприятие 1.1.23. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дарвина на участке от ул. Набережная 1 Мая до ул. Бакинской в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,85 | x | х | х | x | x | 0,85 |
| 36 | Мероприятие 1.1.24. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Комсомольский на участке от ул. Новороссийской до ул. Щукина в пос. Янго-Аул г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,77 | x | х | х | x | x | 0,77 |
| 37 | Мероприятие 1.1.25. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Ишимбаевский на участке от ул. Дзержинского до ул. Пирогова в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,47 | x | х | х | x | x | 0,47 |
| 38 | Мероприятие 1.1.26. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Ульяновский на участке от ул. Пирогова до ул. Дзержинского в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,468 | x | х | х | x | x | 0,468 |
| 39 | Мероприятие 1.1.27. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. М. Луконина в микрорайоне 2-й Юго-Восток в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,83 | x | х | х | x | x | 0,83 |
| 40 | Мероприятие 1.1.28. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Коптеева на участке от ул. Комсомольской до ул. Керченской в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,383 | x | х | х | x | x | 0,383 |
| 41 | Мероприятие 1.1.29. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 9-й переулок в пос. Советский г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,25 | x | х | х | x | x | 0,25 |
| 42 | Мероприятие 1.1.30. Ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Адмирала Нахимова до ул. Безжонова в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,27 | x | х | х | x | x | 0,27 |
| 43 | Мероприятие 1.1.31. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молдавской в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,52 | x | х | х | x | x | 0,52 |
| 44 | Мероприятие 1.1.32. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Промышленной в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,8 | x | х | х | x | x | 0,8 |
| 45 | Мероприятие 1.1.33. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Химиков в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | 0,49 | x | х | х | x | x | 0,49 |
| 46 | Мероприятие 1.1.34. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность ремонтируемой автомобильной дороги общего пользования | км | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,66 | x | 2,04 | x | 3,70 |
| 47 | Мероприятие 1.1.35. Схема расположения технических средств организации дорожного движения по ул. Яблочкова г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных схем организации движения | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 48 | Мероприятие 1.1.36. Схемы расположения технических средств организации дорожного движения по ликвидации аварийно опасных участков автомобильных дорог г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных схем организации движения по ликвидации аварийно опасных участков | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 49 | Мероприятие 1.1.37. Диагностика автомобильных дорог г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Заключение о проведении диагностики | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 50 | Мероприятие 1.1.38. Лабораторные испытания образцов вырубок (кернов) из асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество лабораторных испытаний образцов вырубок (кернов) | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 51 | Мероприятие 1.1.39. Ремонт автомобильной дороги по ул. Б. Хмельницкого - площадь Декабристов в Советском районе г. Астрахани на участке от ул. Кирова до ул. Мечникова | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 52 | Мероприятие 1.1.40. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Б. Алексеева на участке от ул. Куликова до ул. С. Перовской в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 53 | Мероприятие 1.1.41. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Куликова от ул. Б. Алексеева до ул. Латвийской в Кировском и Ленинском районах г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество разработанных проектов | шт. | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 |
| 54 | Мероприятие 1.1.42. Текущий ремонт дорог | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Площадь ремонтируемых дорог | кв. м | 200 000,00 | 200 000,00 | 140 500,00 | 70 250,00 | 174 045,65 | 80 000,00 | 89 631,00 | 45 000,00 | 116 000,00 | 80 000,00 | 116 000,00 | 80 000,00 | 636 176,65 |
| Показатель 2. Количество нанесенной пешеходной разметки | шт. | 0,00 | 0,00 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 4 580,00 |
| Показатель 3. Площадь продольной разметки | п. м | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 70 000,00 | 35 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 650 000,00 |
| 55 | Мероприятие 1.1.43. Текущее содержание объектов дорожного хозяйства | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» (МБУ г. Астрахани «Мосты и каналы») | Показатель 1. Количество обслуженных светофорных объектов | шт. | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Показатель 2. Количество установленных, и содержащихся дорожных знаков | шт. | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 900 | 1 900 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 9 100 |
| Показатель 3. Площадь нанесенной разметки пешеходных полос | кв. м | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 100 000,00 |
| Показатель 4. Площадь нанесенной продольной разметки | км | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 500 |
| Показатель 5. Количество содержащихся мостов | шт. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
|  |  |  | Показатель 6. Содержание ЛНС | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  |  | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» (МБУ г. Астрахани «Чистый город») | Показатель 7. Объем проведенной санитарной механизированной уборки дорог | т. м2 | 249 100,24 | 256 543,01 | 234 303,17 | 116 282,64 | 240 000,00 | 120 000,00 | 259 000,00 | 120 000,00 | 240 000,00 | 120 000,00 | 240 000,00 | 120 000,00 | 1 213 303,17 |
| Показатель 8. Объем посыпки территории ПСС (механизировано) | т. м2 | 28 835,60 | 37 367,89 | 58 143,37 | 41 357,37 | 58 143,37 | 41 357,37 | 58 143,37 | 41 357,37 | 58 143,37 | 41 357,37 | 58 143,37 | 41 357,37 | 290 716,85 |
| Показатель 9. Объем убранного снега с дорог (механизировано) | т. м2 | 2 110,95 | 3 093,20 | 13 071,02 | 7 553,26 | 13 071,02 | 7 553,26 | 13 071,02 | 7 553,26 | 13 071,02 | 7 553,26 | 13 071,02 | 7 553,26 | 65 355,10 |
| Показатель 10. Площадь сдвигаемого снега с дорог | т. м2 | 23 475,29 | 32 538,81 | 43 791,08 | 30 593,31 | 43 791,08 | 30 593,31 | 43 791,08 | 30 593,31 | 43 791,08 | 30 593,31 | 43 791,08 | 30 593,31 | 218 955,40 |
| Показатель 11. Объем откаченных дождевых и талых вод с дорог | м3 | 49 266,60 | 43 790,23 | 53 409,08 | 28 949,30 | 53 409,08 | 28 949,30 | 53 409,08 | 28 949,30 | 53 409,08 | 28 949,30 | 53 409,08 | 28 949,30 | 267 045,40 |
| 56 | Мероприятие 1.1.44. Ремонт деформационных швов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных деформационных швов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Цель 2. Проведение технического обследования городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля мостов, на которых проведено техническое обследование | % | 0 | 53,67 | 63,42 | 0 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 |
| 58 | Задача 2.1. Определение технического состояния городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество выданных паспортов мостов и технических отчетов по обследованию мостов | ед. | 0 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | Мероприятие 2.1.1. Обследование городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество обследованных мостов | шт. | 0 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | Мероприятие 2.1.2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 61 | Мероприятие 2.1.3. Разработка плана транспортной безопасности мостов в г. Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество объектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 62 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Цель 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Снижение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов | % | 15 | 15 | 15 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 45,0 |
| 64 | Задача 1.1. Повышение безопасности пешеходного движения | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность дорог с установленными дорожными ограждениями | км | 1,5 | 5,14 | 12,43 | 3,64 | 9,86 | 2,86 | 8,66 | 2,86 | 9,86 | 2,86 | 9,86 | 2,86 | 51 |
| 65 | Мероприятие 1.1.1. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность установленного дорожного ограждения | пог. м | 1 500 | 2 277 | 4 554 | 2 000 | 2 277 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 2 277 | 1 000 | 2 277 | 1 000 | 13 385 |
| 66 | Мероприятие 1.1.2. Обустройство остановочных комплексов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество обустроенных остановочных комплексов | шт. | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| 67 | Мероприятие 1.1.3. Модернизация пешеходных переходов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Приведение пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТ 52289-2004 | шт. | - | - | - | - | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 28 |
| 68 | Подпрограмма 3 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Цель 1. Обеспечение потребностей населения перевозками | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Уровень обеспечения регулярности движения общественного транспорта на регулярных муниципальных маршрутах | % | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | Задача 1.1. Привлечение перевозчиков (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) для оказания пассажирских перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля маршрутов, по которым заключены договора | % | x | x | 100 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 71 | Мероприятие 1.1.1. Проведение конкурсных мероприятий для привлечения перевозчиков с наилучшими показателями качества перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество конкурсов по определению перевозчиков | ед. | 10 | x | 70 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 |
| 72 | Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в маршрутную сеть г. Астрахани | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Внесение изменений в маршрутную сеть | да (1)/ нет (0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Мероприятие 1.1.3. Обеспечение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по регулируемому тарифу | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ед. | х | х | 69 | х | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Показатель 2. Количество подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ед. | х | х | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Показатель 2. Количество перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | тыс. чел. | х | х | х | x | 4 583,7 | 2 291,8 | 23 030,0 | 11 515,0 | 4 583,7 | 2 291,8 | 4 583,7 | 2 291,8 | 36 781,1 |
| 74 | Мероприятие 1.1.4. Заказ научно-исследовательской работы по теме «Разработка рациональной маршрутной схемы городского пассажирского транспорта общего пользования г. Астрахани» | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество научно-исследовательской работы | ед. | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
| 75 | Мероприятие 1.1.5. Заказ карт маршрута регулярных перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество карт маршрута регулярных перевозок | ед. | х | х | 3 000 | 3 000 | 750 | х | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 6 750 |
| 76 | Мероприятие 1.1.6. Заказ свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок | ед. | х | х | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
| 77 | Задача 1.2. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров троллейбусами | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество перевезенных пассажиров троллейбусами | тыс.чел. | 969,1 | 852 | 942 | 477,00 | 977,6 | 500,00 | x | x | x | x | x | x | 1 919,60 |
| 78 | Мероприятие 1.2.1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество маршрутов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Показатель 2. Количество подвижного состава | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | x | x | x | x | x | x | 13 |
| 79 | Подпрограмма 4 «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем содержания ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние, от запланированных | % | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 81 | Задача 1.1. Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Протяженность обслуживаемых сетей ливне-дренажной канализации | км | х | х | х | х | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 40 |
| 82 | Мероприятие 1.1.1. Текущее содержание ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество поднятых люков колодцев | шт. | х | х | х | х | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 120 |
| Показатель 2. Количество замененных дождеприемных решеток | шт. | х | х | х | х | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 200 |
| Показатель 3. Протяженность прочищенной ливне-дренажной канализации | м | х | х | х | х | 2 100 | 800 | 2 100 | 800 | 2 100 | 800 | 2 100 | 800 | 8400 |
| 83 | ВЦП «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем содержания и модернизации ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля модернизированных ЛНС от общего количества ЛНС | % | 5,88 | 23,52 | 45,05 | 45,05 | х | х | х | х | х | х | х | х | 45,05 |
| 85 | Задача 1.1. Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Доля сетей ливневой канализации, приведенных в регламентное состояние | % | 10 | 15 | 30 | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | 30 |
| 86 | Мероприятие 1.1.1. Ремонт ливнево-дренажной сети по ул. Победы, от ул. К. Маркса до ул. Красная Набережная | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество отремонтированных сетей | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
| 87 | Мероприятие 1.1.2. Текущее содержание ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Показатель 1. Количество поднятых люков колодцев | шт. | 30 | 30 | 30 | 15 | х | х | х | х | х | х | х | х | 30 |
| Показатель 2. Количество замененных дождеприемных решеток | шт. | 50 | 50 | 50 | 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | 50 |
| Показатель 3. Протяженность прочищенной ливне-дренажной канализации | км | 1 600 | 1 600 | 5 200 | 2 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | 5 200 |
| Показатель 4. Количество обследованных ЛНС | шт. | 6 | 6 | 6 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | 6 |

Приложение 3 к постановлению администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 02.08.2018 № 472

Приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования

«Город Астрахань» «Развитие городской транспортной системы

муниципального образования «Город Астрахань»

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань»

«Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, наименование программных мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Источники финансирования | Коды классификации | | | | Планируемые расходы, руб. | | | | | |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань» | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 927 965 862,98 | 667 178 757,09 | 498 504 773,14 | 634 750 849,75 | 426 764 708,00 | 700 766 775,00 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 832 067 312,03 | 37 776 428,19 | 312 500 000,00 | 481 790 883,84 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 918 378 351,95 | 0,00 | 313 850 099,00 | 340 564 410,95 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 3 | Задача 1. Устранение перегрузки дорожной сети Астраханской агломерации за счет ремонта дополнительных улиц и перевода нагрузок с основных магистралей на второстепенные, увеличение транспортной сети, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 794 290 883,84 | 0,00 | 312 500 000,00 | 481 790 883,84 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 587 125 000,00 | 0,00 | 282 375 000,00 | 304 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 248 540 463,28 | 0,00 | 64 064 128,56 | 177 040 883,84 | 7 435 450,88 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Астраханской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 794 290 883,84 | 0,00 | 312 500 000,00 | 481 790 883,84 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 587 125 000,00 | 0,00 | 282 375 000,00 | 304 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 248 540 463,28 | 0,00 | 64 064 128,56 | 177 040 883,84 | 7 435 450,88 | 0,00 |
| 5 | Задача 2. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 461 669 800,54 | 595 589 281,20 | 382 121 837,31 | 407 891 173,91 | 397 314 995,12 | 678 752 513,00 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 37 776 428,19 | 37 776 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 331 253 351,95 | 0,00 | 31 475 099,00 | 35 814 410,95 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 6 | Задача 3. Проведение технического обследования городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 8 040 638,49 | 1 995 638,49 | 45 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 7 | Задача 4. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 37 739 239,64 | 6 897 477,24 | 6 841 762,40 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 8 | Задача 5. Обеспечение потребностей населения перевозками | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 137 562 770,43 | 55 915 409,56 | 38 524 044,87 | 32 910 792,00 | 5 106 262,00 | 5 106 262,00 |
| 9 | Задача 6. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем содержания и модернизации ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 34 412 950,60 | 6 780 950,60 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 |
| 10 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Цель 1. Приведение в нормативное состояние дорожной инфраструктуры города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 461 669 800,54 | 595 589 281,20 | 382 121 837,31 | 407 891 173,91 | 397 314 995,12 | 678 752 513,00 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 37 776 428,19 | 37 776 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 331 253 351,95 | 0,00 | 31 475 099,00 | 35 814 410,95 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 12 | Задача 1.1. Строительство (реконструкция), ремонт (капитальный ремонт, текущий) автомобильных дорог города Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань», управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 461 669 800,54 | 595 589 281,20 | 382 121 837,31 | 407 891 173,91 | 397 314 995,12 | 678 752 513,00 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 37 776 428,19 | 37 776 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 331 253 351,95 | 0,00 | 31 475 099,00 | 35 814 410,95 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 13 | Мероприятие 1.1.1. Проведение капитального ремонта моста в створе ул. Соликамской через р. Кривая Болда в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 172 258 195,74 | 153 149 296,43 | 19 108 899,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт путепровода «Вокзальный» в створе ул. Яблочкова в Ленинском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 010 519,20 | 391 217,45 | 258 839,53 | 360 462,22 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт моста в створе ул. Боевая | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 88 002 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 002 067,00 |
| 16 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт моста «Сапожниковский» в створе ул. Коммунистической | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 17 | Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт моста «Коммерческий» в створе ул. Адмиралтейская | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |
| 18 | Мероприятие 1.1.6. Капитальный ремонт моста «Прямая Болда» | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 19 | Мероприятие 1.1.7. Капитальный ремонт моста «Милицейский» через пр. Царев в створе ул. Адм. Нахимова в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 76 491 919,12 | 0,00 | 0,00 | 8 927 370,00 | 17 564 549,12 | 50 000 000,00 |
| 20 | Мероприятие 1.1.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. 11 Красной Армии в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 179 238,43 | 6 179 238,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Мероприятие 1.1.9. Ремонт асфальтобетонного покрытия городской автомобильной дороги общего пользования местного значения на участке от пл. Заводской до пер. 8-й Сквозной в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 8 747 493,82 | 8 747 493,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 8 601 389,14 | 8 601 389,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Мероприятие 1.1.10. Ремонт асфальтобетонного покрытия городской автомобильной дороги общего пользования местного значения на участке от ул. Магистральная до западной объездной трассы в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 99 100,00 | 99 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Мероприятие 1.1.11. Ремонт проезда по ул. Печенегская, около храма Преображение Господня в Трусовском районе г. Астрахань, 1 этап | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 5 634 861,08 | 5 634 861,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Мероприятие 1.1.12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Куликова в границах: дом № 79 - дом № 81 в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 332 744,11 | 99 469,00 | 1 233 275,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 11 099 476,00 | 0,00 | 11 099 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Мероприятие 1.1.13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. С. Перовской на участке от ул. Студенческая до ул. Никитинский переулок в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 007 810,28 | 1 007 810,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | х | х | х | х | 19 073 610,86 | 19 073 610,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Мероприятие 1.1.14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Б. Хмельницкого от ул. Бэра до ул. Кирова в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 28 561 980,92 | 561 980,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 |
| 27 | Мероприятие 1.1.15. Строительство подъездной автодороги от трассы Астрахань-Камызяк до бугра Иван-Макар в с. Карагали Приволжского района Астраханской области (корректировка) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Федеральный бюджет | х | х | х | х | 10 101 428,19 | 10 101 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Мероприятие 1.1.16. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Каховского в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 106 360 706,70 | 0,00 | 0,00 | 23 360 706,70 | 25 000 000,00 | 58 000 000,00 |
| 29 | Мероприятие 1.1.17. Реконструкция ул. Татищева (завершение работ) | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 929 704,00 | 834 704,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Мероприятие 1.1.18. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Космонавта В. Комарова в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 99 062,00 | 0,00 | 99 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Мероприятие 1.1.19. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Владикавказская в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 4 140 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Мероприятие 1.1.20. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Вавилова в Советском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 3 825 000,00 | 0,00 | 3 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Мероприятие 1.1.21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Щекина в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 362 103,00 | 0,00 | 362 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 3 258 927,00 | 0,00 | 3 258 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Мероприятие 1.1.22. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Пушкина до городской клинической больницы № 3 им. С.М. Кирова по ул. Хибинская, 6-я Бондарная, 7-я Бондарная, 8-я Бондарная в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 016 855,11 | 0,00 | 1 016 855,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 9 151 696,00 | 0,00 | 9 151 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Мероприятие 1.1.23. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Дарвина на участке от ул. Набережная 1 Мая до ул. Бакинская в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 536 613,70 | 0,00 | 0,00 | 536 613,70 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 4 829 523,34 | 0,00 | 0,00 | 4 829 523,34 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Мероприятие 1.1.24. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Комсомольский на участке от ул. Новороссийская до ул. Щукина в пос. Янго-Аул г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 539 116,45 | 0,00 | 0,00 | 539 116,45 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 4 852 048,02 | 0,00 | 0,00 | 4 852 048,02 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Мероприятие 1.1.25. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Ишимбаевский на участке от ул. Дзержинского до ул. Пирогова в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 285 483,25 | 0,00 | 0,00 | 285 483,25 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 2 569 349,21 | 0,00 | 0,00 | 2 569 349,21 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Мероприятие 1.1.26. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Ульяновский на участке от ул. Пирогова до ул. Дзержинского в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 211 934,68 | 0,00 | 0,00 | 211 934,68 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 1 907 412,09 | 0,00 | 0,00 | 1 907 412,09 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Мероприятие 1.1.27. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. М. Луконина в микрорайоне 2-й Юго-Восток в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 527 744,37 | 0,00 | 0,00 | 527 744,37 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 4 749 699,29 | 0,00 | 0,00 | 4 749 699,29 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Мероприятие 1.1.28. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Коптеева на участке от ул. Комсомольская до ул. Керченская в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 181 248,50 | 0,00 | 0,00 | 181 248,50 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 1 631 236,50 | 0,00 | 0,00 | 1 631 236,50 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Мероприятие 1.1.29. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 9-й переулок в пос. Советский г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 126 213,26 | 0,00 | 0,00 | 126 213,26 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 1 135 919,34 | 0,00 | 0,00 | 1 135 919,34 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Мероприятие 1.1.30. Ремонт асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Адмирала Нахимова до ул. Безжонова в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 112 613,14 | 0,00 | 0,00 | 112 613,14 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 1 013 518,30 | 0,00 | 0,00 | 1 013 518,30 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Мероприятие 1.1.31. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молдавская в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 505 290,28 | 0,00 | 0,00 | 505 290,28 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 4 547 612,50 | 0,00 | 0,00 | 4 547 612,50 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Мероприятие 1.1.32. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Промышленная в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 493 149,49 | 0,00 | 0,00 | 493 149,49 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 4 438 345,45 | 0,00 | 0,00 | 4 438 345,45 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Мероприятие 1.1.33. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Химиков в Трусовском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 459 971,87 | 0,00 | 0,00 | 459 971,87 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 4 139 746,91 | 0,00 | 0,00 | 4 139 746,91 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Мероприятие 1.1.34. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Астраханской области | х | х | х | х | 263 963 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 47 | Мероприятие 1.1.35. Схема расположения технических средств организации дорожного движения по ул. Яблочкова г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Мероприятие 1.1.36. Схемы расположения технических средств организации дорожного движения по ликвидации аварийно опасных участков автомобильных дорог г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Мероприятие 1.1.37. Диагностика автомобильных дорог г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Мероприятие 1.1.38. Лабораторные испытания образцов вырубок (кернов) из асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Мероприятие 1.1.39. Ремонт автомобильной дороги по ул. Б. Хмельницкого - площадь Декабристов в Советском районе г. Астрахани на участке от ул. Кирова до ул. Мечникова | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 507 810,00 | 0,00 | 0,00 | 507 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Мероприятие 1.1.40. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Б. Алексеева на участке от ул. Куликова до ул. С. Перовской в Кировском районе г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Мероприятие 1.1.41. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Куликова от ул. Б. Алексеева до ул. Латвийской в Кировском и Ленинском районах г. Астрахани | Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 5 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 073 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Мероприятие 1.1.42. Текущий ремонт дорог | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 546 769 708,18 | 169 958 472,18 | 94 952 809,00 | 93 952 809,00 | 93 952 809,00 | 93 952 809,00 |
| 55 | Мероприятие 1.1.43. Текущее содержание объектов дорожного хозяйства | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 302 123 542,86 | 248 925 637,61 | 264 204 994,25 | 267 397 637,00 | 260 797 637,00 | 260 797 637,00 |
| 56 | Мероприятие 1.1.44. Ремонт деформационных швов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Цель 2. Проведение технического обследования городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 8 040 638,49 | 1 995 638,49 | 45 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 58 | Задача 2.1. Определение технического состояния городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 8 040 638,49 | 1 995 638,49 | 45 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 59 | Мероприятие 2.1.1. Обследование городских мостов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 1 548 122,89 | 1 503 122,89 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Мероприятие 2.1.2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 492 515,60 | 492 515,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Мероприятие 2.1.3. Разработка плана транспортной безопасности мостов в г. Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 62 | Итого по Подпрограмме |  |  | х | х | х | х | 2 838 740 219,17 | 635 361 347,88 | 413 641 936,31 | 445 705 584,86 | 517 838 357,12 | 826 192 993,00 |
| 63 | Бюджет МО «Город Астрахань» |  |  | х | х | х | х | 2 469 710 439,03 | 597 584 919,69 | 382 166 837,31 | 409 891 173,91 | 399 314 995,12 | 680 752 513,00 |
| 64 | Бюджет Астраханской области |  |  | х | х | х | х | 331 253 351,95 | 0,00 | 31 475 099,00 | 35 814 410,95 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 65 | Федеральный бюджет |  |  | х | х | х | х | 37 776 428,19 | 37 776 428,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани» | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Цель 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Астрахани | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 37 739 239,64 | 6 897 477,24 | 6 841 762,40 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 68 | Задача 1.1. Повышение безопасности пешеходного движения | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 37 739 239,64 | 6 897 477,24 | 6 841 762,40 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 69 | Мероприятие 1.1.1. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 22 881 751,76 | 6 897 477,24 | 3 984 274,52 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 70 | Мероприятие 1.1.2. Обустройство остановочных комплексов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 7 859 000,00 | 0,00 | 1 859 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 71 | Мероприятие 1.1.3. Модернизация пешеходных переходов | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 998 487,88 | 0,00 | 998 487,88 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 72 | Итого по Подпрограмме |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 37 739 239,64 | 6 897 477,24 | 6 841 762,40 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 73 | Подпрограмма 3 «Улучшение качества обслуживания населения на регулярных муниципальных маршрутах» | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Цель 1. Обеспечение потребностей населения перевозками | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 137 562 770,43 | 55 915 409,56 | 38 524 044,87 | 32 910 792,00 | 5 106 262,00 | 5 106 262,00 |
| 75 | Задача 1.1. Привлечение перевозчиков (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) для оказания пассажирских перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 48 792 621,33 | 418 482,16 | 5 250 823,17 | 32 910 792,00 | 5 106 262,00 | 5 106 262,00 |
| 76 | Мероприятие 1.1.1. Проведение конкурсных мероприятий для привлечения перевозчиков с наилучшими показателями качества перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в маршрутную сеть г. Астрахани | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Не требует финансирования | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Мероприятие 1.1.3. Обеспечение регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по регулируемому тарифу | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 45 748 221,33 | 315 282,16 | 2 431 123,17 | 32 870 292,00 | 5 065 762,00 | 5 065 762,00 |
| 79 | Мероприятие 1.1.4. Заказ научно-исследовательской работы по теме: «Разработка рациональной маршрутной схемы городского пассажирского транспорта общего пользования г. Астрахани» | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 2 788 000,00 | 0,00 | 2 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Мероприятие 1.1.5. Заказ карт маршрута регулярных перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 168 050,00 | 85 500,00 | 26 550,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 81 | Мероприятие 1.1.6. Заказ свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 47 850,00 | 17 700,00 | 5 150,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 82 | Задача 1.2. Обеспечение регулярных перевозок пассажиров троллейбусами | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 88 770 149,10 | 55 496 927,40 | 33 273 221,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Мероприятие 1.2.1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | Управление транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 88 770 149,10 | 55 496 927,40 | 33 273 221,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Итого по Подпрограмме |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 137 562 770,43 | 55 915 409,56 | 38 524 044,87 | 32 910 792,00 | 5 106 262,00 | 5 106 262,00 |
| 85 | Подпрограмма 4 «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем содержания ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 27 632 000,00 | 0,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 |
| 87 | Задача 1.1. Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 27 632 000,00 | 0,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 |
| 88 | Мероприятие 1.1.1. Текущее содержание ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 27 632 000,00 | 0,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 |
| 89 | Итого по Подпрограмме |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 27 632 000,00 | 0,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 | 6 908 000,00 |
| 90 | ВЦП «Устройство, капитальный ремонт и текущее содержание системы ливне-дренажной канализации города Астрахани» | | | | | | | | | | | |  |
| 91 | Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного и технического состояния дорог на территории города Астрахани путем содержания и модернизации ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 780 950,60 | 6 780 950,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Задача 1.1. Поддержание сетей ливневой канализации в регламентном состоянии | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 780 950,60 | 6 780 950,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Мероприятие 1.1.1. Ремонт ливнево-дренажной сети по ул. Победы, от ул. К. Маркса до ул. Красная Набережная | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 187 862,46 | 187 862,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Мероприятие 1.1.2. Текущее содержание ливне-дренажной канализации | Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город Астрахань» | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 593 088,14 | 6 593 088,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Итого по ведомственной целевой программе |  | Бюджет МО «Город Астрахань» | х | х | х | х | 6 780 950,60 | 6 780 950,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 4 678 411 526,96 | 704 955 185,28 | 1 124 854 872,14 | 1 457 106 144,54 | 545 288 070,00 | 846 207 255,00 |
| 97 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Бюджет МО «Город Астрахань» |  |  |  |  |  |  | 2 927 965 862,98 | 667 178 757,09 | 498 504 773,14 | 634 750 849,75 | 426 764 708,00 | 700 766 775,00 |
| 99 | Бюджет Астраханской области |  |  |  |  |  |  | 918 378 351,95 | 0,00 | 313 850 099,00 | 340 564 410,95 | 118 523 362,00 | 145 440 480,00 |
| 100 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 832 067 312,03 | 37 776 428,19 | 312 500 000,00 | 481 790 883,84 | 0,00 | 0,00 |